曲政字〔2022〕14号

曲阜市人民政府

关于印发《曲阜市2022年度农村人居环境整治工作要点》的通知

各镇人民政府、街道办事处，市政府有关部门：

《曲阜市2022年度农村人居环境整治工作要点》已经市政府同意，现印发给你们，请按照要求认真组织实施。

曲阜市人民政府

2022年3月8日

（此件主动公开）

曲阜市2022年度农村人居环境整治工作要点

为扎实做好农村人居环境整治工作，全面推动乡村振兴，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》要求，持续开展以农村生活垃圾、污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治工作，现结合我市实际，制定本工作要点。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境系列重要指示精神，按照实施乡村振兴战略总要求，启动实施农村人居环境整治五年提升行动。以村容村貌整治为重点，以农村改厕、农村生活垃圾治理、农村生活污水处理、村庄清洁行动为抓手，持续改善农村人居环境，全面提升美丽乡村建设水平，补齐短板、提升质量，助力乡村振兴。

二、重点任务

（一）深入推进农村生活垃圾治理

1.完善农村生活垃圾收运处置体系。进一步强化保洁公司日常监管，细化完善“户集、村收、镇运、市处理”的城乡环卫一体化体系，强化常态化监管，不断提升城乡生活垃圾收运处置水平。统筹城乡生活垃圾收运处置工作布局，配齐生活垃圾收运处设施、设备，总结推广城乡环卫精细化管理模式，拓展环卫范围、提升保洁标准，推动城乡保洁有序衔接。持续整治非正规垃圾堆放点，建立健全“立体式”监管制度，遏制新增、杜绝反弹，逐步消除农村生活垃圾污染隐患。(责任单位：市住房和城乡建设局，各镇街）

2.推进垃圾分类和资源化利用。积极探索推行农村垃圾分类，在陵城、小雪、王庄、姚村开展垃圾分类的基础上，今年起每年增加3个垃圾分类试点镇街，每个镇街开展6个垃圾分类村庄。(责任单位：市住房和城乡建设局，各有关镇街）

（二）梯次推进农村生活污水治理

3.加强农村生活污水治理。成立农村污水治理工作专班，明确责任分工。统筹各镇街做好本年度农村生活污水治理村庄，组织山东公用安排勘查设计，根据村庄现状因地制宜确定污水治理模式本年度计划治理村庄180个（巩固提升34个行政村、就地利用14个行政村、新增132个行政村）。定期对施工工地各类情况进行督导，及时发现问题责任到人，确保农村污水治理工作圆满完成建设任务。（责任单位：市水务局，各有关镇街）

4.加强农村黑臭水体治理力度。按照济宁市农村黑臭水体排查整治工作专班要求，我市2022年度治理任务目标共6处，分别是尼山镇长座村、新村、屯里村、西陬镇一张曲村、小雪街道大雪村、北凫村。治理采用控源截污、清淤疏浚、整修边坡等措施开展，5月底前完成治理任务并进行验收。同时加大督导，督促有关镇街按时保质完成治理任务，同时继续开展常态化排查，发现一处，治理一处，做到农村黑臭水体治理“动态清零”。同时督促镇街做好治理完成的水体的日常管护，建立长效机制，防止水体返黑、返臭。（责任单位：市水务局，有关镇街）

（三）扎实推进农村厕所革命

5.规范完善农村改厕信息化平台系统，巩固提升维修服务、粪液清运、粪渣粪液处理和资源化利用三个体系建设。农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作专班，负责组织协调、监督考核及日常管理等工作。根据各镇街厕所革命后续管护工作开展情况，利用农村上级改厕后续管护奖补资金，对各镇街进行奖补。对已建设完成的208处农村公厕纳入城乡环卫一体化进行运营管护；加强公厕、户厕改造使用宣传，采取多种宣传形式引导农户正确使用和维护改后厕所，促进思想观念和生活方式转变，营造良好舆论氛围。（牵头责任单位：市住房和城乡建设局，各镇街）

（四）推进开展畜禽养殖废弃物资源化利用

6.深入推进畜禽养殖废弃物资源化利用，建成2处畜禽粪污集中处理中心，建立健全粪污收集、运输体系，全市规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在100%，确保运行效果良好，畜禽粪污综合利用率达到93%以上。大力推动清洁养殖，推广节水、节地清洁养殖工艺，促进种养循环、种养匹配，推动畜禽粪污还田利用，鼓励支持就地利用。（责任单位：市畜牧兽医事业发展中心，各镇街）

7.扎实做好农膜和秸杆综合治理和资源化利用。深入实施农膜回收行动，加大农田“白色污染”治理力度，各镇街要加大宣传力度，同时要对使用农膜的种植大户、家庭农场、合作社等建立监管制度，指导督促做好农膜回收工作，确保全市农膜回收率保持在80%以上。深入实施秸秆综合利用行动，农作物秸秆综合利用率达到96%。（牵头责任单位：市农业农村局，各镇街）

（五）深入推进村庄清洁行动

8.持续开展村庄清洁行动。抓住重要时间节点，部署开展村庄清洁行动“系列战役”，以“五清一改”为主要内容，以清理积存生活垃圾、河塘沟渠、农业废弃物，加强散养家禽管理，加大乡村公共空间治理，开展农户庭院环境清理为重点，营造干净卫生的农村居住环境，确保村内垃圾有人清、厕所有人管、污水不乱排。引导农户按要求自觉做到无害化处理生活垃圾、污水、厕所粪污，积极参与改厕，加强户养家畜、家禽管理，生产生活资料码放整齐，做到家庭居住内外环境干净整洁卫生。推动村庄清洁行动常态化、制度化，不断巩固农村人居环境整治成果。（牵头责任单位： 市农业农村局，各镇街）

9.广泛开展美丽庭院创建活动。将“美丽庭院”创建纳入2022年度市政府“为民办十件实事”。在全市形成浓郁的“党政支持、妇联推动、各方协作、家庭主体”的创建格局，为创建工作营造更好氛围。市妇联、市文明办、市住房和城乡建设局、市农业农村局等部门联合出台《关于在全市建立“美丽庭院”创建工作长效机制的实施意见》，建立包联共建、培训指导、积分奖评、督导验收、评选激励“五项机制”。结合“美丽乡村”建设，每个镇街创建一个“美丽庭院”示范片区；在尼山镇鲁源新村、夫子洞村进行“美丽庭院”整村创建。召开全市“美丽庭院”创建工作推进会议。由市委市政府牵头，依托新建“美丽庭院”示范片区，召开全市“美丽庭院”创建工作交流观摩推进会。（牵头责任单位：市妇联，各镇街）

（六）推进美丽乡村建设提升行动

10.持续推进美丽乡村建设。完成2021年度6个省级美丽乡村示范村（岳村、峪西村、霍家村、北夏宋村、钱家村、白村）创建任务，14个济宁市级美丽乡村示范村（高王村、邱寻村、陈庄、龙尾庄村、董大城、屈家村、保安村、坊岭村、前杨庄、前宣村、二张曲村、席家村、纪庄村、刘楼村）按照创建标准进行提升整治，确保顺利通过省市级综合评估验收工作；完成2022年度6个省级美丽乡村示范村（宫家村、东白石桥、颜家村、小厂村、后苗营村、大王庄村）项目施工图绘制、项目控制价编制、项目采购意向公告发布、财政评审、财监备案、项目公开招投标等工作，14个市级美丽乡村示范村按照创建标准进行提升整治。（牵头责任单位：市农业农村局，各有关镇街）

（七）推进村庄绿化行动

11.“宜林则林、宜果则果、宜花则花”，推进乡村绿化美化，扎实开展村庄绿化工作，以村旁、院外、路边为重点，在各村（社区）广泛进行植树造绿活动，进一步改善村庄风貌、提高村民生活质量。结合尼山区域国土绿化项目，重点绿化尼山镇大王庄、东白村、西白村、西曼山村、东曼山村、中辛村、桑庄村、西余村、东余村、西官庄村、东官庄村、颜母庄村、宫家楼村、苏家村，防山镇双山口村、土门村、尧乔沟村、东张家村、马庄村、胡二窑东村、胡二窑北村、石汪村、宋家村、刘家庄村24个村，对涉及村庄的进村道路、村庄外围、村庄街道以及村庄公共绿地进行绿化提升，增加绿量，提高绿化质量，改善人居环境，提升生态质量，达到“一村一景”“一村一品”“一村一韵”的效果。（牵头责任单位：市自然资源和规划局，各镇街）

（八）推进四好农村路建设提升行动

12.巩固提升“全国四好农村路示范县”建设成果，推动农村公路基础设施提档升级，建设城乡速达交通网；因地制宜实施农村人居环境提升工程，完善路网功能结构；加快实施“四好农村路”提质增效工程，深入推进路网改造提升30公里；改善村内通户道路条件，实施10万平方米户户通建设计划。（牵头责任单位：市交通运输局，各镇街）

（九）推广“信用+”治理模式

13.深入学习威海市和任城区“信用+”治理模式并在11个涉农镇街每个镇街选3个村庄进行试点，将信用同农村工作与农村人居环境紧密结合，把农村人居环境整治各项内容纳入信用积分管理，将乱扔垃圾、乱堆乱放杂物等行为列入信用扣分项目，对主动参与治理、开展义务劳动等行为的村民予以信用加分。2022年年底前“市社会信用中心”挂牌成立。

三、保障措施

（一）加强组织领导。在市农村人居环境整治工作领导小组统一协调领导下，落实市级主体责任，实行市委书记、市长负责制。各镇街、市直有关单位要对照2022年度目标任务，制定工作方案，压实责任，强化工作措施，把工作抓紧、抓实、抓细。

（二）落实部门职责。统筹协调工作推进和政策支持，有关部门各司其职，各负其责，协调推进农村人居环境整治和美丽乡村建设各项工作。

（三）加强督查指导。市农村人居环境整治推进办公室牵头不定期组织工作督查，以问题为导向，对各镇街工作部署、政策落实、项目推进等方面进行督查调研，发现问题及时组织解决，对涉及面广的问题及时研究整改措施，组织排查整改。健全完善农村人居环境问题投诉反映机制，把问题解决在萌芽状态、解决在基层。坚决防止官僚主义、形式主义做法。

（四）强化考核验收。加强工作调度，实施工作情况月报告、季调度、年度考核制度。各镇街要制定工作计划，明确时间节点，明确责任单位，按期推进工作落实，确保年度各项工作目标如期实现。

（五）加大资金投入。统筹整合环保、城乡建设、农业农村等资金用于加大人居环境整治。各相关部门要加大向上争取项目资金力度，财政部门要安排财政资金用于农村人居环境整治，建立财政资金、村集体资金、村民付费相结合的费用分担机制。

（六）加强宣传激励。充分利用电视、网络、宣传栏等多种方式加大对农村人居环境整治相关政策、技术规范、先进经验的宣传力度，充分发挥好农民主体作用，激发和调动农民群众积极性主动性。总结各地好典型、好经验、好做法，宣传一批示范村、示范户，发挥以点带面、辐射带动作用。将宣传工作纳入工作内容和考核内容。形成广大农村人人关注、人人参与、人人争先开展农村人居环境整治的良好氛围。

曲阜市人民政府办公室                        2022年3月8日印发