
曲阜市基础设施配套费项目

绩效评价报告

项目主管部门：曲阜市住房和城乡建设局            
项目单位：曲阜市住房和城乡建设局            
评价机构：山东长恒信会计师事务所有限公司    
2023年9月

目   录
- 1 -一、基本情况


- 1 -（一）项目背景


- 1 -（二）项目主要内容及实施情况


- 3 -（三）资金投入及使用情况


- 4 -（四）项目组织管理


- 4 -二、项目绩效目标


- 4 -（一）长期目标


- 4 -（二）年度目标


- 5 -三、绩效评价工作开展情况


- 5 -（一）评价目的


- 5 -（二）评价对象与范围


- 6 -（三）评价依据


- 7 -（四）评价原则、评价方法


- 7 -（五）绩效评价指标体系


- 10 -（六）评价人员组成


- 11 -（七）绩效评价工作过程


- 15 -四、综合评价情况及评价结论


- 15 -（一）综合评价结论及分析


- 16 -（二）非现场评价总体情况分析


- 16 -（三）现场评价总体情况分析


- 16 -五、绩效评价指标分析


- 17 -（一）项目决策情况


- 18 -（二）项目过程情况


- 20 -（三）项目产出情况


- 22 -（四）项目效益情况


- 24 -（五）项目成本分析


- 25 -六、主要经验做法、存在的问题及原因分析


- 25 -（一）主要经验做法


- 25 -（二）存在的问题及原因分析


- 27 -七、有关建议


- 28 -八、其他需要说明的问题




正文部分
一、基本情况

（一）项目背景

城市基础设施配套费是城市建设的重要支撑，管好、用好城市基础设施配套费，让城市功能更完善，环境更优美，推动城市面貌和品质全面提升。曲阜市人民政府以提升百姓民生福祉为目标，加快城市基础设施建设，为进一步规范城市基础设施配套费征收管理，印发了关于《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知（曲政发〔2021〕10号文件），《通知》主要规范了征收范围、征收标准、征收管理等内容。城市基础设施配套费是用于城市基础设施建设的专项资金，由两部分构成，一是综合配套费（由曲阜市政府统筹使用，用于曲阜市城市道路、桥梁等市政公用基础设施建设的专项资金），二是专项配套费（由城市供水、供气、供热、供电单位使用，用于建设项目规划红线外（建设项目规划边界线）供水、供气、供热、供电设施设备建设的专项资金）。本次评价为专项配套费的绩效评价。
（二）项目主要内容及实施情况

项目实施内容：项目主要用于支付建筑区划红线外供水供气供热供电接入工程建设费用，改善城市基础设施建设。在曲阜市新建、扩建、改建建设项目的单位和个人均应当缴纳城市基础设施配套费，其中居住、公共建筑等民用建设项目专项配套费征收按照建筑面积每平方米71元征收。建设项目不需要专业营业单位供水、供气、供热、供电的，不缴纳相应专项配套费。建设单位和个人应当在领取建筑工程施工许可证时书面承诺城市基础设施配套费交纳时间。建设项目交纳城市基础设施配套费后，曲阜市财政局按照下列规定向专业经营单位拨付专项配套费：1.自收到专项配套费使用申请之日起20个工作日内，拨付已征收专项配套费的70%；2.建设项目红线外供水、供气、供热、供电专项配套工程竣工验收合格后，符合接入条件后，自收到专项配套费使用申请之日起20个工作日内拨付已征收专项配套费的30%。
实施情况：根据曲阜市住房和城乡建设局提供的国库集中支付凭证，曲阜市住房和城乡建设局2022年已支付给供水、供气、供热、供电专业经营单位基础设施配套费1,467.59万元，其中支付供水工程建设费用191.87万元，工程建设单位为曲阜市自来水有限公司；支付供气工程建设费用378.36万元，工程建设单位包括济宁曲阜新区富弘燃气有限公司和曲阜富华燃气有限公司；支付供热工程建设费用749.08万元，工程建设单位为曲阜聚源供热有限责任公司；支付供电工程建设费用148.28万元，工程建设单位包括山东圣方热力有限公司和山东济宁圣地电业集团有限公司曲阜华能电力安装分公司。基础设施配套费的及时足额支付保障了新建住宅小区居民供水、供气、供热、供电服务。
该项资金于2021年12月，由曲阜市住房和城乡建设局向曲阜市财政申请并得到批复，计划用于该项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1.项目实施情况明细表

	项目名称
	项目主要内容
	2022年底项目实施进度

	基础设施配套费
	支付建筑区划红线外供水供气供热供电接入工程建设费用
	已完成2022年项目支付工作


（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

基础设施配套费项目2022年投入资金1,467.59万元，全部为市级财政计划投入资金。

2.预算分配的依据及因素
曲阜市基础设施配套费项目依据六家专业经营单位向曲阜市住房和城乡建设局提交的专项配套费申请使用确认表，结合项目实际情况确定2022年度的预算资金额及项目的资金分配额度。
3.项目资金投入及管理

基础设施配套费项目2022年实际到位资金为1,467.59万元， 2022年实际支出1,467.59万元，全部由曲阜市财政局全额拨付。具体支付情况详见表2。

基础设施配套费按照专款专用的原则，全额用于建筑区划红线外专项配套工程建设。
表2.项目预算调整及执行情况表

	预算安排项目名称
	年初预算
（万元）
	预算执行
（万元）
	备注

	基础设施配套费
	12,000.00
	1,467.59
	


（四）项目组织管理

项目主管部门：曲阜市住房和城乡建设局
曲阜市住房和城乡建设局负责城市基础设施配套费的征收工作，曲阜市财政局负责城市基础配套费的管理工作。建设项目交纳城市基础设施配套费后，曲阜市财政局按照规定向专营单位拨付专项配套费。

供电、供热、供气、供水专业经营单位申请拨款时，需向曲阜市住房保障和房地产发展事务中心提交专项配套费申请使用确认表，并提供专项配套费交费凭证、需交纳专项配套费面积说明、专项配套工程施工图纸、银行开户证明及账号、建筑工程施工许可证等资料，曲阜市住房保障和房地产发展事务中心审核申请材料并进行现场勘验后将专项配套费申请使用确认表提交曲阜市住房和城乡建设局，由曲阜市住房和城乡建设局审核后申请拨付资金。财政部门按照财政拨款有关制度和程序，在年度预算额度内及时拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

及时支付建筑区划红线外供水供气供热供电接入工程建设费用，促进城市基础配套设施建设，满足项目及市民配套需求，优化人居生活环境，提升市民的幸福感、获得感。
（二）年度目标

依据曲阜市住房和城乡建设局2022年提供的《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标为及时拨付项目资金，保障新建住宅小区居民用电、用水、用气、用暖服务。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值

	产出指标
	数量指标
	计划项目完成数量
	21个

	
	质量指标
	竣工验收合格率
	100%

	
	时效指标
	资金拨付时效
	≤20个工作日内

	
	成本指标
	预算成本控制数
	≤12000万元

	效益指标
	社会效益指标
	改善群众生活环境
	显著

	
	
	群众投诉率
	≤5%

	
	可持续影响指标
	城市基础设施有效运转
	≥95%

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%


三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对基础设施配套费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核基础设施配套费资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算管理工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为基础设施配套费项目；评价范围包括基础设施配套费项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制订的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。围绕基础设施配套费项目相关的财政专项资金的管理和使用、质量和效果。

（三）评价依据

基础设施配套费项目评价依据列示如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.曲阜市财政局《关于印发曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；
7.曲阜市财政局《关于开展2022年度预算项目和部门整体支出财政重点评价工作的通知》（曲财绩〔2023〕7号）；

8.项目立项申请及批复文件、预算指标下达、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重资金的落实情况，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。
（2）因素分析法。是指通过综合分析影响基础设施配套费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对基础设施配套费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）等文件要求，山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和委托方及被评价项目相关单位充分沟通的基础上进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行2项指标用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括档案资料是否齐全等。
3.产出类指标（35分）

（1）产出数量，设置计划项目数量指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置竣工验收合格率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置工程竣工及时率指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
4.效益类指标（25分）

（1）社会效益，设置改善群众生活环境等指标，用以反映和考核项目是否对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在落实国家政策、服务民生大众、提升城市形象等方面的效益。

（2）可持续影响，设置城市基础设施有效运转指标，用以反映和考核项目是否对单位或社会持续发展所产生的影响。

（3）满意度，设置社会公众满意度指标，用以反映和考核社会公众对实施效果的满意程度。

评价指标满分为100分，其中项目决策满分20分，项目管理过程满分20分，项目产出满分35分，项目效益满分25分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见《绩效评价指标体系》附件1。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好基础设施配套费项目绩效评价工作，根据关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）、《曲阜市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（曲财绩〔2021〕15号）等文件要求，成立了由山东长恒信会计师事务所有限公司及相关专家组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作，山东长恒信会计师事务所有限公司拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富事业单位财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组。

本次绩效评价由统一的负责人张西锋领导，注册会计师，绩效评价方面的资深研究人。项目成员主要有：刘会粉、王余利、卞靖，注册会计师，具备财务审计和绩效评价项目经验。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。
表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

	姓名
	项目组职务
	资格/职称
	职责分工

	王余利
	主评人
	注册会计师
	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

	张西锋
	项目复核人
	注册会计师
	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行复核，内部稽核，组织评审。

	刘会粉
	项目经理
	注册会计师
	总体组织协调，负责与被评价项目单位沟通协调，评价工作思路的制定，对整个项目组进行督导。

	卞靖
	项目助理
	注册会计师
	设计绩效评价指标体系，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，实施书面及现场评价，辅助主评人完成资料归集和报告撰写工作。


（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）2023年8月21日-9月4日，绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发﹤项目支出绩效评价管理办法﹥的通知》（财预〔2020〕10号）、《曲阜市委市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（曲发〔2020〕13号）、《关于印发曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《曲阜市委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（曲财绩〔2021〕15号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）2023年9月19日，评价工作组成员与曲阜市住房和城乡建设局、曲阜市住房保障和房地产发展事务中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对基础设施配套费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由项目负责人进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组项目复核人组织召开论证会，征求项目相关负责部门意见，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向曲阜市住房和城乡建设局下发需要提交绩效评价资料清单，2023年8月15日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对曲阜市住房和城乡建设局提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年8月18日-9月20日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目特点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施单位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目主评人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由项目复核人审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由项目复核人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，基础设施配套费项目能够按照相关政策要求，保障新建住宅小区居民用电、用水、用气、用暖服务。但项目管理方面，未达到相关政策的任务目标。使用绩效评价项目组编制的《基础设施配套费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对基础设施配套费项目进行了综合评价，评分结果为86.44分。评价等级为良。其中：决策类指标分值20分，得分13.50分；过程类指标分值20分，得分16.74分；产出类指标分值35分，得分32.52分；效益类指标分值25分，得分23.68分，详见表5。
表5. 基础设施配套费项目绩效评分结果

	指标
	分值
	得分

	决 策
	20
	13.50

	过 程
	20
	16.74

	产 出
	35
	32.52

	效 益
	25
	23.68

	合 计
	100
	86.44


（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的项目立项、资金投入等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管单位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，基础设施基础配套费项目存在预算编制依据不充分、项目资金到位率低、项目管理制度缺失、政策执行不到位等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目单位报送资料的基础上，根据项目资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目产出、项目效益进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目单位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理专项配套费申请使用确认表、资金支付凭证以及现场发放调查问卷，对实际完成率、质量达标率、完成及时率、预算成本控制率进行了核定，发现计划项目完成数量未完成等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分13.5分。具体情况见表6。

表6. 决策类指标评分结果

	指标
	分值
	得分
	得分率

	立项依据充分性
	3
	3
	100.00%

	立项程序规范性
	2
	2
	100.00%

	绩效目标合理性
	3
	3
	100.00%

	绩效指标明确性
	5
	4.5
	90.00%

	预算编制科学性
	4
	0.5
	12.50%

	资金分配合理性
	3
	0.5
	16.67%

	合 计
	20
	13.5
	67.50%


1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

基础设施基础配套费项目符合《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）和《财政部关于城市基础设施配套费性质的批复》（财综函〔2002〕3号）、《财政部关于印发〈政府性基金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2010〕80号）、《财政部关于进一步加强行政事业性收费和政府性基金管理的通知》（财税〔2015〕30号）等政策性文件精神，立项依据充分，与国家法律法规和主管部门的职能一致。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

曲阜市基础设施基础配套费项目按照规定的程序申请设立，立项过程符合相关规定的要求，立项程序完整、程序规范。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

曲阜市基础设施基础配套费项目2022年绩效目标为：及时拨付项目资金，保障新建住宅小区居民用电、用水、用气、用暖服务。该绩效目标符合国家、省、市发展规划，与曲阜市住房和城乡建设局的部门职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
4.绩效指标明确性：分值5分，得分4.5分。

曲阜市基础设施基础配套费项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化、可以量化的绩效指标，项目绩效目标与资金量不完全相符。

5.预算编制科学性：分值4分，得分0.5分。

曲阜市基础设施基础配套费项目2022年度实际支付金额1,467.59万元，2022年预算金额12,000.00万元，预算额度与实际项目所需资金有较大差异，预算编制不具有科学性。
6.资金分配合理性：分值3分，得分0.5分。

曲阜市基础设施基础配套费项目预算金额12,000.00万元和实际支付金额1,467.59万元差异较大，未根据资金分配依据进行细致测算，预算资金与实际支付资金差异较大。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分16.74分。具体情况见表7。

表7. 过程指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	资金到位率
	3
	0.24
	8.00%

	预算执行合规性
	4
	4
	100.00%

	资金使用合规性
	4
	4
	100.00%

	管理制度健全性
	3
	2.5
	83.33%

	制度执行有效性
	6
	6
	100.00%

	合计
	20
	16.74
	83.70%


1.资金到位率：分值3分，得分0.24分。

主要包括项目资金到位率、项目资金到位及时率。
资金到位率：2022年基础设施配套费项目预算资金总额为12,000.00万元，2022年度实际到位资金1,467.59万元，资金到位率12.23%，该项指标得分0.24分。
资金到位及时率：根据曲阜市人民政府关于印发《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知，第十五条建设项目缴纳城市基础设施配套费后，曲阜市财政局应当按照下列规定向专营单位拨付专项配套费：一是自收到专项配套费使用申请之日起20个工作日内拨付已征收专项配套费的70%，二是建设项目红线外供水、供气、供热、供电专项配套工程竣工验收合格，符合接入条件后，自收到专项配套费使用申请之日起20个工作日内拨付已征收专项配套费的30%。通过查看曲阜市住房和城乡建设局提供的专项配套费申请使用确认表，确认表未列明申请日期，无法判断资金到位及时性，该项指标得分为0分。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

根据曲阜市住房和城乡建设局国库集中支付凭证2022年实际拨付资金1,467.59万元，实际到位资金1,467.59万元，预算执行率100.00%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

经现场勘查及查阅银行支付资料、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求。

4.管理制度健全性：分值3分，得分2.5分。

通过与相关人员座谈得知，项目单位针对项目实施制订相关的规章制度，建设项目管理制度，城市基础设施配套费的申请使用管理办法等，未制定城市基础设施配套费征收方案及城市基础设施配套费申请使用管理办法修订不及时。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

通过与相关人员座谈得知，档案资料由专人负责保管，保管人员根据档案的内容和性质，分类别对档案进行封存保管。项目实施条件落实良好，具备实施项目的人员条件、资金条件、基础条件及其他相关条件。
曲阜市住房和城乡建设局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，落实各岗位责任，指导下年度预算的编制工作。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分32.52分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	实际完成率
	10
	9.52
	95.20%

	质量达标率
	10
	9
	90.00%

	完成及时率
	10
	9
	90.00%

	预算成本控制率
	5
	5
	100.00%

	合计
	35
	32.52
	92.91%


1.实际完成率：分值10分，得分9.52分。

根据项目单位提供的年度计划，2022年计划完成项目21个，实际完成项目20个。

2.质量达标率：分值10分，得分9分。

经查阅现场查看相关资料，2022年有一处项目未按照计划完成工程建设并进行验收。
3.完成及时性：分值10分，得分9分。

根据《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知（曲政发〔2021〕10号文件），建设项目缴纳城市基础设施配套费后，曲阜市财政局应当按照下列规定向专业经营单位拨付专项配套费：自收到专项配套费使用申请之日起20个工作日内，拨付已征收专项配套费的70%；建设项目红线外供水、供气、供热、供电专项配套工程竣工验收合格，符合接入条件后，自收到专项配套费使用申请之日起20个工作日内拨付已征收专项配套费的30%。通过查看曲阜市住房和城乡建设局提供的专项配套费申请使用确认表，确认表未列明申请日期，无法判断资金到位和资金拨付及时性。
4.预算成本控制率：分值5分，得分5分。

2022年城市基础设施配套费项目预算资金总额为12,000.00万元，2022年度实际成本支出1,467.59万元，实际成本小于预算成本。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值25分，综合得分23.68分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	社会效益
	10
	9
	90.00%

	可持续影响
	7
	7
	100.00%

	满意度
	8
	7.68
	96.00%

	合计
	25
	23.68
	94.72%


1.社会效益：分值10分，得分9分。

通过项目实施，能够满足居民住房需求，保障城市基础设施供给，优化了人居环境质量，提升城市形象。项目实施过程零投诉举报，在一定程度上提升了市民群众幸福感、获得感、安全感和满意度。2022年度有一个项目尚未完成，需加快工程建设进度以满足居民住房需求。
2.可持续影响：分值7分，得分7分。

通过项目实施，能够提高城市运行效率，强化社会保障，促进经济社会持续健康发展，使人民群众享受到长期的经济、社会效益。
3.满意度：分值8分，得分7.68分。

项目绩效评价小组以发放问卷的形式对2022年曲阜市基础设施配套费项目的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

本次调查共发放调查问卷200份，取回调查问卷200份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，93.57%的受访者表示对2022年曲阜市基础设施配套费项目感觉满意；4.86%的受访者表示对2022年曲阜市基础设施配套费项目感觉一般；1.57%的受访者表示对2022年曲阜市基础设施配套费项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分8分，基本满意赋分4分，不满意赋分0分，此项得分为93.57%*8+4.86%*4=7.68分。
调查问卷的详细调查结果如下：

表10. 调查问卷详细调查结果

	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	95.00%
	5.00%
	0.00%
	100.00%

	题目2
	97.00%
	2.50%
	0.50%
	100.00%

	题目3
	95.00%
	3.50%
	1.50%
	100.00%

	题目4
	91.50%
	6.00%
	2.50%
	100.00%

	题目5
	90.00%
	7.50%
	2.50%
	100.00%

	题目6
	90.00%
	7.50%
	2.50%
	100.00%

	题目7
	96.50%
	2.00%
	1.50%
	100.00%


（五）项目成本分析
1.工作任务分解

该项目主要用于支付建筑区划红线外供水供气供热供电接入工程建设费用，改善城市基础设施建设。曲阜市住房和城乡建设局制定《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》，为基础设施配套费的管理制定了详细的条款规定，保障了项目顺利实施，实现了预定的绩效目标。

2.产出分析

建设单位缴纳基础设施配套费后，专营单位负责供水供气供热供电接入工程，根据建设进度，专营单位向曲阜市住房和城乡建设局提交专项配套费使用申请，经现场勘查，出具专项配套费拨付意见，报曲阜市财政局予以拨付。曲阜市财政局对曲阜市住房和城乡建设局提报的专项配套费拨付申请材料进行审核，符合条件的，将资金下达至曲阜市住房和城乡建设局。曲阜市住房和城乡建设局按照规定及时拨付专项配套费。款项拨付至专营单位时，工程已施工至与款项相匹配的程度，已达到产出目标。

3.成本分析

曲阜市住房和城乡建设局按照曲阜市人民政府《关于印发<曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法>的通知》曲政发〔2021〕10号文件规定收取和使用城市基础设施配套费，财政投入资金时已完成相关工程量，已产生确定的效益。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验做法

1. 曲阜市住房和城乡建设局在市委市政府的领导下，严格按照项目计划和质量要求，与相关部门沟通协作，顺利推进各项目建设，为市民提供高质量的居住和生活环境，织密群众满意的“幸福网”。

2. 通过加强宣传引导，把政策知识、缴费标准等内容宣传到位，督促企业积极履行社会责任，引导企业自主缴费，探索完善各项措施，确保城市基础设施配套费及时征收。
（二）存在的问题及原因分析

1.存在问题：

（1）预算编制不具有科学性

项目预算金额12,000.00万元和实际支付金额1,467.59万元差异较大，未根据资金分配依据进行细致测算，预算资金与实际支付资金差异较大，预算编制不具有科学性。

（2）项目管理制度缺失
曲阜市住房和城乡建设局制定《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》，供水、供气、供热、供电专营单位申请使用建设项目专项配套费应当提交下列材料：①专项配套费申请使用确认表；②专项配套工程建设合同；③专项配套工程施工图纸；④银行开户证明及账号；⑤《建筑工程施工许可证》；⑥建设单位或者个人、监理单位、设计单位、专营单位出具的专项配套工程竣工验收合格证明；⑦法律、法规、规章规定应当提交的其他材料。经访谈，现行政策下，申请专项配套费时已不需要提交专项配套工程建设合同，《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》修订不及时，未制定城市基础设施配套费征收方案。
（3）资金到位率低
2022年基础设施配套费项目预算资金总额为12,000.00万元，2022年度实际到位资金1,467.59万元，资金到位率仅为12.23%；根据曲阜市人民政府关于印发《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知中规定的拨付项目资金的时间要求，查看曲阜市住房和城乡建设局提供的专项配套费申请使用确认表，确认表未列明申请日期，无法判断资金到位和资金拨付及时性。

（4）政策执行不到位

根据曲阜市住房和城乡建设局《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》规定，建设单位或者个人应当会同供水、供气、供热、供电专营单位于每年9月30日前向曲阜市住房和城乡建设局申报下一年度相应供水、供气、供热、供电专项配套费使用计划；根据《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知（曲政发〔2021〕10号文件）规定，曲阜市住房和城乡建设局应当在每年10月31日前，编制完成下一年度专项配套费使用计划，按照规定程序，报经曲阜市政府批准后，下达下一年度专项配套费使用计划。通过查阅项目单位提供资料，未发现2022年度专项配套费使用计划的相关资料。

2.原因分析：

（1）编制预算没有充分考虑项目实际情况，未依据项目开展进度编制预算，导致编制不精确、不科学。
（2）单位制定了《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》，但刚性约束不够，未严格按照规定实施。

（3）专营单位提交专项配套费申请使用确认表后，经现场勘验，逐级提报主管部门，主管部门提交至曲阜市财政部门，迫于资金压力，并未及时划拨资金。

七、有关建议

1. 加强预算管理
进一步加强预算科学化精细化管理。在资金安排和年初预算审核时，结合实际，分类研究，科学测算，合理安排项目资金，提高预算执行效率。深入了解项目进展管理情况，确保预算编制的严谨性。加强成本控制，促进降本增效，细化预算编制，严格按照支出明细编制下年度预算。

2. 健全项目管理制度
根据《山东省财政厅关于进一步规范城市基础设施配套费有关事项的通知》（鲁财税〔2023〕1号）规定，结合当地实际，制定具体的城市基础设施配套费征收使用管理办法。严格按照“收支两条线”管理制度，考虑项目实际情况，实事求是地合理核定收支规模与支出标准。在坚持以上原则的基础上，制定城市基础设施配套费征收方案，加强城市基础设施配套费征收工作，采取局内联动、部门联动，多措并举，加大执收力度，确保应收尽收，不得多征、提前征收或擅自减征、免征、缓征。
加强项目资金申请拨付资料管理，按照文件要求全面收集项目实施资料，根据现行政策要求及时更新项目管理文件，及时掌握项目实施情况，跟踪项目监督，加强项目管理，确保项目质量。

3. 及时落实资金

在坚持按预算、按工程实施进度拨款原则的前提下，通过加快审核进度，加强资金拨付环节的有效衔接，确保符合拨款条件的项目资金及时拨付。进一步精细化预测年度资金需求，最大程度发挥资金的使用效益。因2023年预算执行较低，同时结合2023年配套费收入情况，合理调整2023年预算，并应用于2024年预算编制。
4. 提高政策执行力

严格按照文件要求，在要求的时间内按照规定程序编制专项配套费使用计划，并报曲阜市政府批准。按照经曲阜市政府批准的专项配套费使用计划金额编报2024年项目预算。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

5.受客观条件、工作人员主观判断、负责单位提供资料的限制，部分资料和信息的完整性、可靠性可能受到影响。绩效评价结果以反映真实状况为目的，报告中涉及的资料分析除本次绩效评价外不作其他用途。

                     山东长恒信会计师事务所有限公司

                            二〇二三年九月二十八日
附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告

附件1

2022年度曲阜市基础设施基础配套费项目绩效评价指标体系
	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	四级指标及分值
	指标解释
	评价标准
	得分
	依据
	依据来源
	依据收集方式

	决策（20分）
	项目立项（5分）
	立项依据充分性（3分）
	项目决策相符性（2分）
	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度。
	该项分值2分。项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划得1分，项目立项申报条件与项目立项要求相符得1分。
	2
	有关政策法规列明的具体条款
	曲阜市人民政府关于《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知（曲政发〔2021〕10号文件）
	案卷研究、资料分析

	
	
	
	项目立项文件相符性（1分）
	项目所提交的文件、材料是否符合相关要求
	该项分值1分。项目提交的文件、材料符合相关要求得1分。否则不得分。
	1
	
	
	

	
	
	立项程序规范性（2分）
	项目立项程序规范完整性（2分）
	对项目立项过程是否符合相关要求
	该项分值2分。项目申报立项程序合规得1分，否则不得分；程序完整得1分，否则不得分。
	2
	
	
	

	
	绩效目标（8分）
	绩效目标合理性（3分）
	绩效目标的政策相符性（1分）
	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价
	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家、省、市发展规划，得1分，否则酌情扣分。
	1
	项目目标和内容、有关法律法规要求、项目依托单位职责
	绩效目标申报表、相关法律法规、单位职责
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	绩效目标与项目单位职责相关性（1分）
	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关
	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	
	绩效目标的业绩水平相符性（1分）
	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价
	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	
	
	绩效指标明确性（5分）
	绩效目标细化程度（2分）
	对绩效目标是否细化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。
	2
	项目目标和内容、绩效目标申报表
	绩效目标申报表、相关法律法规
	案卷研究、互联网检索

	决策（20分）
	绩效目标（8分）
	绩效指标明确性（5分）
	绩效目标量化程度（2分）
	对绩效目标是否量化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得2分，否则酌情扣分。
	2
	项目目标和内容、绩效目标申报表
	绩效目标申报表、相关法律法规
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	绩效目标与任务计划的相符性（1分）
	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价
	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。
	0.5
	
	
	

	
	资金投入(7分)
	预算编制科学性（4分）
	预算编制依据充分性（2分）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准
	该项分值2分。项目预算经过科学论证，并有明确的支付标准，得2分，否则酌情扣分。
	0
	预算编制标准、项目资金计算过程、年度绩效目标
	绩效目标申报表
	案卷研究、现场核查、分析

	
	
	
	预算额度与年度目标匹配度（2分）
	项目预算资金额度与年度目标是否相适应
	该项分值2分。项目预算额度与年度目标一致，得2分，否则酌情扣分。
	0.5
	
	
	

	
	
	资金分配合理性（3分）
	资金分配依据充分性（2分）
	项目预算资金分配是否有测算依据
	该项分值2分。项目预算资金分配经过了细致测算，得2分，否则酌情扣分。
	0
	
	
	

	
	
	
	资金分配与实际情况相符性（1分）
	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应
	该项分值1分。项目预算资金分配与实际情况一致，得1分，否则酌情扣分。
	0.5
	
	
	

	过程（20分）
	资金管理(11分)
	资金到位率（3分）
	项目资金到位率（2分）
	实际到位资金与预算资金的比率（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%），实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。
	0.24
	资金到位数、预算资金
	银行转账回单
	案卷研究、现场核查、凭证分析


对项目资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%），及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

	
	该项分值1分。指标分值=到位及时率*指标满分值1分，指标得分不超过1分，酌情扣分。
	0
	资金到位时间、预算资金到位时间
	银行转账回单
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	预算执行合规性（4分）
	项目预算执行率（4分）
	项目预算资金是否按照计划执行（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%），实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	该项分值4分。指标分值=预算执行率*指标满分值4分，指标大于100%，则为统筹使用其他资金，预算执行不合规，酌情扣分，预算指标得分不超过4分。
	4
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	银行转账回单
	

	
	
	资金使用合规性（4分）
	资金使用合规性（4分）
	对资金的使用范围、支出依据、资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价
	该项分值2分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣0.5分；审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
	4
	资金使用、支出的规范性和合规性
	记账凭证
	现场核查、案卷研究

	
	组织实施（9分）
	管理制度健全性（3分）
	财务与业务管理制度的健全性（2分）
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价
	该项分值2分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未制定完善财务制度和业务管理制度，则该三级指标得0分。
	1.5
	国家法律、法规、政策与该业务有关的规定
	国家法律、法规、政策与该业务有关的规定
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	财务与业务管理制度的合法、合规、完整性（1分）
	对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价
	该项分值1分。若项目单位财务与业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则酌情扣分。
	1
	
	
	

	过程（20分）
	组织实施（9分）
	制度执行有效性（6分）
	项目执行的规范性（1分）
	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价
	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。
	1
	管理制度
	项目档案资料
	实地核查、案卷研究、电话调查、互联网检索

	
	
	
	项目档案资料齐全性（1分）
	对项目档案资料是否齐全进行评价
	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，酌情扣分。
	1
	项目档案资料
	
	

	
	
	
	项目实施条件的落实情况（2分）
	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价  
	该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。
	2
	项目档案资料
	
	

	
	
	
	财务监控执行的有效性（2分）
	对财务监控机制是否健全、财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价
	该项分值2分。财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效得2分，否则酌情扣分。
	2
	财务凭证与记录
	财务管理制度、财务凭证与记录
	案卷研究

	产出（35分）
	项目产出（35分）
	实际完成率（10分）
	计划项目完成数量（10分）
	反映计划项目完成数量与实际完成数量情况。
	该项分值10分。指标分值=实际完成项目数量/计划完成项目数量*指标满分值10分，指标得分不超过10分。
	9.52
	资金使用分配表
	资金使用分配表、专项配套费申请使用确认表
	实地核查、案卷研究、电话调查

	
	
	质量达标率（10分）
	竣工验收合格率（10分）
	按照计划完成工程建设并通过验收。
	该项分值10分。每发现一处未验收合格扣1分，扣完为止。
	9
	专项配套费申请使用确认表
	专项配套费申请使用确认表
	实地核查、案卷研究、电话调查

	
	
	完成及时率（10分）
	资金拨付时效(10分)
	根据文件要求，提报资金使用申请表之日起20个工作日内拨付资金。
	该项分值10分。及时支付得10分，其他情况酌情扣分。
	9
	专项配套费申请使用确认表
	专项配套费申请使用确认表
	实地核查、案卷研究、电话调查


成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	成本控制在预算数额内，得5分；每超出1万元扣1分，扣完为止
	5
	财务凭证与记录
	财务凭证与记录
	实地核查、案卷研究、电话调查

	效益（25分）
	项目效益（25分）
	社会效益（10分）
	改善群众生活环境（5分）
	项目实施能够改善群众生活环境
	该项分值5分，指标得分不超过5分。其他情况酌情扣分。
	4
	问卷调查、现场访谈
	问卷调查、现场走访
	案卷研究、现场走访、互联网检索

	
	
	
	群众投诉率（5分）
	群众投诉率≤5%
	该项分值5分，指标得分不超过5分。其他情况酌情扣分。
	5
	
	
	

	
	
	可持续影响（7分）
	城市基础设施有效运转（7分）
	城市基础设施有效运转有效性达95%以上。
	该项分值7分，指标得分不超过7分。根据调查情况据实判断赋分
	7
	相关政策、项目档案资料
	案卷研究、互联网检索
	案卷研究、互联网检索

	
	
	满意度（8分）
	社会公众满意度（8分）
	社会公众对项目实施效果的满意程度。
	该项分值8分，指标分值=满意度*指标满分值8分，指标得分不超过8分。
	7.68
	问卷调查、电话访问
	问卷调查、电话访问
	案卷研究、现场走访、互联网检索、电话访问

	得分合计
	86.44

	评价等次
	良


附件2

2022年度曲阜市基础设施基础配套费项目问题清单

	问题分类
	序号
	问题描述
	项目责任单位

	项目决策存在的问题
	1
	项目预算金额12,000.00万元和实际支付金额1,467.59万元差异较大，未根据资金分配依据进行细致测算，预算资金与实际支付资金差异较大，预算编制不具有科学性。
	曲阜市住房和城乡建设局

	项目过程存在的问题
	1
	2022年基础设施配套费项目预算资金总额为12,000.00万元，2022年度实际到位资金1,467.59万元，资金到位率低。
	曲阜市住房和城乡建设局

	
	2
	根据曲阜市人民政府关于印发《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知中规定的拨付项目资金的时间要求，查看曲阜市住房和城乡建设局提供的专项配套费申请使用确认表，确认表未列明申请日期，无法判断资金到位和资金拨付及时性。
	曲阜市住房和城乡建设局

	
	3
	曲阜市住房和城乡建设局制定《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》，供水、供气、供热、供电专营单位申请使用建设项目专项配套费应当提交下列材料：①专项配套费申请使用确认表；②专项配套工程建设合同；③专项配套工程施工图纸；④银行开户证明及账号；⑤《建筑工程施工许可证》；⑥建设单位或者个人、监理单位、设计单位、专营单位出具的专项配套工程竣工验收合格证明；⑦法律、法规、规章规定应当提交的其他材料。经访谈，现行政策下，申请专项配套费时已不需要提交专项配套工程建设合同，《城市基础设施配套费的申请使用管理办法》修订不及时，未制定城市基础设施配套费征收方案。
	曲阜市住房和城乡建设局

	
	4
	根据《曲阜市城市基础设施配套费征收使用管理办法》的通知（曲政发〔2021〕10号文件）规定，市住房和城乡建设局应当在每年10月31日前，编制完成下一年度专项配套费使用计划，按照规定程序，报经曲阜市政府批准后，下达下一年度专项配套费使用计划。通过查阅项目实施单位提供资料，未发现2022年度专项配套费使用计划的相关资料。
	曲阜市住房和城乡建设局

	项目产出存在的问题
	1
	2022年计划完成项目21个，实际完成项目20个，未完成计划项目。
	曲阜市住房和城乡建设局


附件3

2022年曲阜市基础设施配套费项目

绩效评价社会满意度

调查分析报告
一、调查背景

为评价2022年曲阜市基础设施配套费项目的组织实施、实施内容及员工和旅客的满意度情况，绩效评价小组设计了2022年曲阜市基础设施配套费项目绩效评价满意度调查问卷,对项目实施效果进行评价。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

调查对象主要包括：曲阜市居民。

（二）调查对象基本问题

为评价2022年曲阜市基础设施配套费项目的实施情况，调查问卷设置了基本问题，具体如下：

1.您对基础设施配套项目供水工程建设情况是否满意？ 

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.您对基础设施配套项目供暖工程建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对基础设施配套项目供气工程建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4.您对基础设施配套项目供电工程建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

5. 您对基础设施配套项目对人居环境改善方面是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

6. 您对基础设施配套项目对提升城市形象方面是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

7. 您认为项目的实施能否保证城市基础设施有效运转？

□效果显著    □效果一般    □效果不明显
三、调查方式及计划

2022年曲阜市基础设施配套费项目主要采用文件检查、文献分析、访谈、研讨会、问卷调查及实地观察、询问等多种方式结合。

本次调查问卷计划对2022年曲阜市基础设施配套费项目所涉及受益居民进行发放。

四、问卷的发放和回收

本次问卷随机选取200名调查对象，采用现场发放调查问卷的方式进行，调查问卷现场发放，现场收回。共收回200份有效问卷。

五、调查结果分析

调查问卷的详细调查结果如下：

调查问卷详细调查结果

	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	95.00%
	5.00%
	0.00%
	100.00%

	题目2
	97.00%
	2.50%
	0.50%
	100.00%

	题目3
	95.00%
	3.50%
	1.50%
	100.00%

	题目4
	91.50%
	6.00%
	2.50%
	100.00%

	题目5
	90.00%
	7.50%
	2.50%
	100.00%

	题目6
	90.00%
	7.50%
	2.50%
	100.00%

	题目7
	96.50%
	2.00%
	1.50%
	100.00%


本次调查共发放调查问卷200份，取回调查问卷200份，全部为有效调查问卷。调查问卷的调查结果显示，93.57%的受访者表示对2022年曲阜市基础设施配套费项目感觉满意；4.86%的受访者表示对2022年曲阜市基础设施配套费项目感觉一般；1.57%的受访者表示对2022年曲阜市基础设施配套费项目感觉不满意。根据评分标准，非常满意赋分8分，基本满意赋分4分，不满意赋分0分，此项得分为93.57%*8+4.86%*4=7.68分。合计满意度调查分数为7.68分。

附件：调查问卷（样表）

曲阜市基础设施配套费项目绩效评价满意度调查问卷

您好！

财政支出使用绩效是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措。本次评价为专项配套费（指建筑区红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施接入工程）的绩效评价。为了切实做好2022年度曲阜市基础设施配套费项目绩效评价工作，我们绩效评价小组现展开问卷调查。欢迎您填写本调查问卷。

2022年度曲阜市基础设施配套费项目绩效评价小组

请问：

1.您对基础设施配套项目供水工程建设情况是否满意？ 

□非常满意    □基本满意    □不满意

2.您对基础设施配套项目供暖工程建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3.您对基础设施配套项目供气工程建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4.您对基础设施配套项目供电工程建设情况是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意
5. 您对基础设施配套项目对人居环境改善方面是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意
6. 您对基础设施配套项目对提升城市形象方面是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意
7. 您认为项目的实施能否保证城市基础设施有效运转？

□效果显著    □效果一般    □效果不明显

请在调查结果列中的□中打“√”。

感谢您真挚合作！

PAGE  
- 3 -


