
一元票价、助学公交城乡客运公司运营经费项目

绩 效 评 价 报 告

山东长恒信会计师事务所有限公司

项目主评人：卞靖

2024年11月
一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价总览表

	一、项目预算资金安排和使用情况

	项目名称：一元票价、助学公交城乡客运公司运营费

	主管部门：曲阜市交通运输局
	实施单位：曲阜市城乡客运有限公司

	预算安排（万元）
	2,380.00

	其中：省级资金
	0.00
	市级资金
	2380.00

	实际支出（万元）
	2,380.00万元（预算执行率为100%）

	二、项目绩效目标

	（一）绩效目标

保障市城乡客运公司票价补贴、公司运营、工作人员工资经费及助学公交补贴，保障市民出行安全顺畅。

（二）主要指标
交通出行客运量≥29674.79人/天

	三、实施成效

	缓解交通拥堵、转变城市交通发展方式、提升人民群众生活品质，促进城乡一体化发展进程。

	四、主要问题及有关建议

	（一）主要问题

1.补贴实施办法不完善2.司机实际工作时间超过了法定工作时间3.运营服务不够规范，安全事故风险不容忽视4.公交运营监管有待完善5.工资发放不及时

（二）有关建议

1. 完善一元票价、助学公交客运票价补贴制度2.依法保障司机的劳动权益3.建立奖罚并举的考核制度体系4.完善监督管理制度

	五、评价得分和等级

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率（%）

	决策
	20
	15
	75.00%

	过程
	20
	17
	85.00%

	产出
	35
	31.75
	90.71%

	效益
	25
	23.3
	93.20%

	合计
	100
	87.05
	87.05%

	绩效评价得分：87.05分    评价结果等级：良


目   录

- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目概况


- 4 -（二）项目绩效目标


- 4 -二、绩效评价工作开展情况


- 4 -（一）评价目的、评价对象和范围


- 5 -（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准


- 8 -（三）评价组织实施与评价方法


- 11 -三、评价结论及分析


- 11 -（一）综合评价结论


- 12 -（二）指标分析


- 22 -四、项目实施成效


- 22 -（一）优化公共交通服务


- 23 -（二）票价有所降低


- 23 -（三）客运资源得到了一定程度的整合


- 23 -（四）信息化的管理水平显著提升


- 24 -五、发现的问题及原因分析


- 24 -（一）一元票价、助学公交客运票价的补贴实施办法不完善


- 25 -（二）员工管理制度执行不到位


- 25-（三）运营服务不够规范，安全事故风险不容忽视


- 25 -（四）公交运营监管有待完善


- 26 -（五）工资发放不及时


- 26 -六、相关建议


- 26 -（一）完善一元票价、助学公交客运票价补贴制度


- 26 -（二）依法保障司机的劳动权益


- 26 -（三）建立奖罚并举的考核制度体系


- 27 -（四）完善监督管理制度


- 27 -（五）加强资金统筹能力


- 27 -七、附件




正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

曲阜市城乡客运有限公司成立于2008年，是曲阜文化旅游发展投资（集团）有限公司下属曲阜市交通服务中心领导下的曲阜市唯一一家从事城市公交客运的公益类市属国有控股企业，主要承担曲阜市城乡公共交通运输及农村学校教师乘车等公益性服务。

2016年4月1日起，为了减轻群众负担，方便百姓乘坐公交车出行，按照市政府安排部署公交票价连年下降，曲阜市在全省率先实施了城乡公交一元制票价政策，由曲阜市城乡客运有限公司按照曲阜市发展和改革局、曲阜市交通运输局联合发布的《关于明确公交票价及IC卡票价的通知》（曲发改〔2021〕50号文）执行。

2023年8月，为配合完成乡镇中小学撤并校的重大决策，曲阜市交通运输局贯彻市政府关于教育资源整合工作会议精神（曲政纪〔2023〕29号文），由曲阜市城乡客运有限公司计划开通10条助学专线，并完成成本测算工作，于2023年9月1日正式运营。

根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号文）第23条，《山东省道路运输条例》第二十条规定：对于运营企业执行票价低于成本票价等所减少的运营收入，执行政府乘车优惠政策减少的收入，以及因承担政府指令性任务所造成的政策性亏损，人民政府应予以补贴。2023年共收到曲阜市财政局项目补贴资金2380万元，用于支付车辆维保费、电费及工作人员工资等日常运营工作。

2.项目主要内容

项目实施内容：项目主要用于补贴2023年曲阜市城乡客运有限公司因执行“一元票价、助学公交”项目收取的低于成本票价所减少的运营收入。

3.项目实施情况

实施情况：曲阜市城乡客运有限公司开通城乡公交线路68条，其中城区17条，乡村33条，助学公交3条，定制公交10条，旅游线路5条，通车里程1271公里，覆盖城区及416个行政村，从2016年4月1日开始，在全省率先实施了城乡公交一元制票价政策；2023年7月，根据曲阜市乡镇中小学撤并校安排，点对点开通助学公交专线10条，满足乡镇中小学学生上学、放学需求。
该项资金于2022年12月，由曲阜市交通运输局向曲阜市财政申请并得到批复，计划用于该项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表1.项目实施情况明细表

	项目类别
	项目名称
	项目主要内容
	2023年底项目实施进度

	特定目标类
	一元票价、助学公交城乡客运公司运营费
	补贴2023年曲阜市城乡客运有限公司因执行“一元票价、助学公交”项目收取的低于成本票价所减少的运营收入
	已完成2023年项目支付工作


4.资金投入及使用情况

（1）资金来源

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目2023年计划投入资金2380万元，全部为市级财政计划投入资金。

（2）预算分配的依据及因素

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目依据曲阜市城乡客运有限公司向曲阜市交通运输局提交的公交预算申请，结合项目实际情况确定2023年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

（3）项目资金投入及管理

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目2023年实际到位资金为2380万元，全部为市级财政资金。2023年实际支出2380万元，全部为市级财政资金。具体支付情况详见表2。

项目资金依据曲阜市交通运输局相关文件以及曲阜市城乡客运有限公司内部财务制度等文件要求进行管理。

表2.项目预算调整及执行情况表

	预算安排项目名称
	年初预算

（万元）
	调整后预算

（万元）
	预算执行

（万元）
	备注

	一元票价、助学公交城乡客运公司运营费
	2380.00
	2380.00
	2380.00
	


（二）项目绩效目标

1.总体目标

安全运营，优化资源配置，提高运营效率，满足城乡居民出行需求，实现城乡客运一体化目标。

2.年度目标

依据曲阜市交通运输局2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标为安全运行365天，保障市城乡客运公司公交线路和助学车辆正常运行、支付工作人员工资及日常运营维保费用。

二、绩效评价工作开展情况
（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次评价旨在通过对一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核一元票价、助学公交运营费资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算管理工作开展提供决策依据。

2.评价对象

本次绩效评价对象为2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目市级财政资金（2380万元）。

3.评价范围

评价范围包括2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素及其他内容。围绕曲阜市交通运输局项目相关的财政专项资金的管理和使用、补助的质量和效果。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，山东长恒信会计师事务所有限公司自承接该绩效评价工作以来，组织相关专家成立专门的绩效评价小组，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和委托方及被评价项目相关单位充分沟通的基础上进行指标体系设计。

2.评价重点

重点关注项目实施单位预算编制、财务管理、项目的组织开展情况及后续效果应用。

3.评价指标体系

本次评价从决策、过程、产出和效益四个方面，设置一级指标4个、二级指标9个、三级指标27个，调查方法采取满意度调查问卷方式进行，进一步了解项目实施成效，为评价结论的客观公正提供参考。
（1）决策类指标（20分）

①项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

②绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

③资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

（2）过程类指标（20分）

①资金管理，设置资金到位率、预算执行合规率、资金使用合规性3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

②组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性2项指标用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

（3）产出类指标（35分）

①产出数量，设置运行线路完成率、充电站管理完成率、车辆维保完成率、安全培训完成率、人工工资完成率共5个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

②产出质量，设置安全运行达标率、充电桩质检合格率、车辆维修保养达标率、工资发放合格率共4个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

③产出时效，设置运行站点按时到达率、维修保养按时完成率、充电设施按时维护保养及时率、工资发放及时率共4个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）效益类指标（25分）

①设置改善城乡居民出行方式等5项指标，用以反映和考核项目是否对社会发展带来的影响和效果。

②满意度，设置乘客满意度指标，用以反映和考核乘客对实施效果的满意程度。

评价指标满分为100分，其中项目决策满分20分，项目管理过程满分20分，项目产出满分35分，项目效益满分25分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见《绩效评价指标体系》附件1。

4.评价标准

绩效自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法
1.评价组织实施

（1）前期准备

2024年8月26日-
9月14日，绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发﹤项目支出绩效评价管理办法﹥的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

2024年9月14日，评价工作组成员曲阜市城乡客运有限公司相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

（2）现场评价

绩效评价工作组全员于2024年9月15日-
9月30日对项目实施情况等进行现场评价。

调研访谈。评工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价工作量及现场评价占比。

资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部门就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

（3）非现场评价

绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年9月12日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

（4）综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

2.评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目能够按照相关政策要求，开展运行公交线路、运行助学公交、支付员工工资等工作。通过完成公交线路运行和助学公交等工作，完成了相关政策的任务目标。但也存在补贴实施办法不完善、工资发放不及时、激励保障措施不完善等问题。项目综合评价得分为87.05分，评价等级为良。详见表3所示。
表3.一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价得分情况表

	一级指标
	指标分值
	得分
	得分率

	决策
	20
	15
	75.00%

	过程
	20
	17
	85.00%

	产出
	35
	31.75
	90.71%

	效益
	25
	23.3
	93.20%

	合计
	100
	87.05
	87.05%


（二）指标分析

1.决策指标分析

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值20分，综合得分17.00分。具体情况见表4。

表4. 决策类指标评分结果

	指标
	分值
	得分
	得分率

	立项依据充分性
	2
	2
	100.00%

	立项程序规范性
	2
	2
	100.00%

	绩效目标合理性
	3
	3
	100.00%

	绩效指标明确性
	5
	3
	60.00%

	预算编制科学性
	6
	4
	66.67%

	资金分配合理性
	2
	1
	50.00%

	合 计
	20
	15
	75.00%


（1）立项依据充分性：分值2分，得分2分。

根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号文）第23条，《山东省道路运输条例》第二十条规定：对于运营企业执行票价低于成本票价等所减少的运营收入，执行政府乘车优惠政策减少的收入，以及因承担政府指令性任务所造成的政策性亏损，人民政府应予以补贴。该项目实施符合曲发改〔2021〕50号文和市政府关于教育资源整合工作会议精神（曲政纪〔2023〕29号文）的要求，执行一元公交票价和开通助学公交，根据曲阜市发改局成本监审报告“曲发改成监〔2021〕1号”为依据确定的线路运行成本，对执行票价和成本金额的差额进行补贴。项目立项符合相关政策依据，立项依据充分。
（2）立项程序规范性：分值2分，得分2分。

曲阜市城乡客运有限公司作为本项目的具体实施单位，是曲阜文旅集团下属曲阜市交通服务中心领导下的唯一一家从事城市公交客运的公益类市属国有控股企业。

一元票价运营费项目，项目实施单位提供了向财政局申请资金的申请报告。助学公交运营费项目于2023年7月13日在曲阜市政府工作会议提出后，由曲阜市交通局向市政府提交项目补助费用的请示（曲交呈〔2023〕48号），并收到曲阜市教育体育局的公函，确定由曲阜市城乡客运有限公司负责助学公交线路的运行。该项目立项程序规范。
（3）绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

本项目2023年绩效目标为：安全运行365天，保障市城乡客运公司公交线路和助学车辆正常运行、支付工作人员工资及日常运营维保费用。该绩效目标与实际工作内容具有相关性。绩效目标的设置符合曲阜市城乡客运有限公司相关工作的要求，绩效目标基本合理。

（4）绩效指标明确性：分值5分，得分3分。

该项目产出指标中的质量指标和时效指标对应的是财政资金拨付情况，并未考虑与车辆运行相关的产出，指标设置不合理；数量指标对的交通出行客运量的指标值设定为733.68人/日，与预算客流量差异较大，指标值设置不恰当。在效益指标中，该项目存在自身创造的直接经济效益和促进当地发展带来的间接经济效益，但是未设置经济效益，绩效指标设置不全面。
（5）预算编制科学性：分值6分，得分4分。

根据曲阜市城乡客运有限公司提供的《2023年度公交预算的情况说明》，以2022年客运量为基础，按客运量上涨20%计算预测2023年客运量总人数，并按市发改局成本监审报告（曲发改成监〔2021〕1号文）确定各线路运营成本，全年共申请预算资金6,668.45万元。截至2023年末，财政实际拨付资金2,380.00万元，可维持项目实施单位正常运转，预算额度与实际项目所需资金有较大差异，预算编制不具有科学性，扣2分。

（6）资金分配合理性：分值2分，得分1分。

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目预算资金分配未经过细致测算，财政拨付资金均用于维持曲阜市城乡客运有限公司正常运转，但在公司实际经营中包含对外车辆租赁业务，保养场、充电站等区域为全公司车辆共享，部分维修、管理人员共同服务于项目车辆和对外租赁车辆，该部分人员工资未能明确区分。资金分配无法与实际支付情况核对，扣1分。
2.过程指标分析

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分17.00分。具体情况见表5。

表5. 过程指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	资金到位率
	4
	4
	100.00%

	预算执行率
	2
	2
	100.00%

	资金使用合规性
	3
	3
	100.00%

	管理制度健全性
	3
	2
	66.66%

	制度执行有效性
	8
	6
	75.00%

	合计
	20
	17
	85.00%


（1）资金到位率：分值4分，得分4分。

2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目预算资金总额为2,380.00万元，2023年度实际到位资金2,380.00万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率：分值2分，得分2分。

根据曲阜市交通运输局国库集中支付凭证2023年实际支出资金2,380.00万元，实际应付资金2,380.00万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性：分值3分，得分3分。

经现场勘查及查阅银行支付资料、资金支付凭证等，绩效评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况；项目资金的使用范围、支出依据合理，程序合法合规；项目支出符合预算要求。

（4）管理制度健全性：分值3分，得分2分。

通过查阅财务和项目管理制度文件得知，曲阜市城乡客运有限公司作为项目实施单位，针对项目实施制定了相关的规章制度，例如运营工作管理办法、安全生产管理办法、资金管理制度、充电站管理制度及充电站安全管理规范等，内部管理制度比较完善。

曲阜市交通运输局作为项目主管单位，应以实现曲阜市城乡客运有限公司运营收支平衡为基本目标，建立绩效考核奖惩机制，充分调动企业经营积极性，增加资产收益，扣1分。

（5）制度执行有效性：分值8分，得分6分。

通过与曲阜市城乡客运有限公司相关人员座谈得知，曲阜市城乡客运有限公司人员工资并未完全按照薪金管理制度执行，未在法定节假日期间对管理岗位值班人员和运行排班人员按三倍日薪计算并发放；同时，由于公交线路司机人数不足，驾驶员未能完全按照员工管理规定中假期管理的要求享受休假，休息时长未得到保障，扣1分。

曲阜市城乡客运有限公司作为项目实施单位，经实地检查，与项目相关的文件资料均已分类归档、保管。项目实施条件落实良好，曲阜市城乡客运有限公司现有新能源车辆259辆、保养场1个、充电站4个、枢纽站2个、中转站1个、首末站3个，能够满足城乡间公交线路和助学公交运行的要求，维持良好运转。

曲阜市交通运输局作为项目主管单位，对项目资金使用效益进行监督检查，年终对该预算项目开展项目自评工作，形成项目支出自评表，落实各岗位责任，指导下年度预算的编制工作，但未进行定期（按周、按月、按季度、按年）对财务监控的结果进行总结，未制定财务监控制度，财务监控机制较不健全，扣1分。

3.产出指标分析

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值35分，综合得分31.75分。具体情况见表6。

表6. 产出指标绩效评价得分表
	指标
	分值
	得分
	得分率

	实际完成率
	12
	12
	100.00%

	质量达标率
	12
	11
	91.67%

	完成及时率
	11
	8.75
	79.55%

	合计
	35
	31.75
	90.71%


（1）实际完成率：分值12分，得分12分。

实际完成率主要包括运行线路完成率、充电站管理完成率、车辆维修保养完成率和车辆卫生及乘车环境完成率。详细得分情况如下：

运行线路完成率。经项目绩效评价小组现场了解，曲阜市城乡客运有限公司2023年共运行一元票价公交线路48条，其中城区15条，乡村33条；运行助学公交线路10条；所有车辆均按规划运营线路和班次安排运行，无擅自变更、延长、缩短车辆运行轨迹的情况。

充电站管理完成率。曲阜市城乡客运有限公司与曲阜市晋豪电力工程有限公司签订了《充电场站建设及运营合作协议》，对充电场站的建设、运营等事宜协商一致，约定由曲阜市城乡客运有限公司负责充电场站现场运营工作，由曲阜市晋豪电力工程有限公司提供充电设备及后续设备维护工作。通过阅读曲阜市城乡客运有限公司制定的《充电站管理制度及充电站安全管理规范》，并现场查看充电场站管理运营现状、场站监控日志、场站运行管理月报等资料，充电场站管理均已完成。

车辆维修保养完成率。项目绩效评价小组通过检查车辆维修保养记录，各车辆分为班前、班后日常例行保养和定期维修保养，定期维修保养分为三个周期，分别为5000km，16000km和换油周期8000km。各操作人员严格执行交接班制度，保持车辆处于良好状态。

车辆卫生及乘车环境完成率。项目绩效评价小组通过现场查看部分车辆车内环境卫生，环境卫生设备装配完整、可靠、无异响、不渗漏；车厢地面洁净，无垃圾、内壁无污渍、无乱涂乱画、前后挡风玻璃下端无杂物；塑料座椅光洁、无污渍。

（2）质量达标率：分值12分，得分11分。

质量达标率主要包括安全运行达标率、车辆班车正班率和公交线路覆盖率。详细得分情况如下：

安全运行达标率。曲阜市城乡客运有限公司2023年全年无特、重大安全事故发生，但发生机动车交通事故责任纠纷诉讼一起、公路旅客运输合同纠纷一起。其中机动车交通事故责任纠纷案发生赔付支出28,826.13元；公路旅客运输合同纠纷案发生赔付支出109,697.93元，以上损失均由保险公司按照公司所投保险种类进行了赔付，同时公司按照安全生产“四不放过”对事故进行了处理。扣1分。

通过查看安全科工作记录，曲阜市城乡客运有限公司能够按照《安全生产管理办法》及相关法律法规的要求，每月按期进行隐患排查、组织安全教育培训等各类安全生产工作，对机动车保险业务和保险代理业务工作进行监督管理，组织实施双重预防体系和安全生产标准化建设工作，并对各科室进行指导、监督和考核，落实“一岗双责”，签订安全生产责任书。

车辆班车正班率。2023年度计划发车数量388757辆，实际发车数量371812辆，发车正班率为96%。

公交线路覆盖率。评价组通过实地走访并查看公交线路图，曲阜市城乡客运有限公司根据“三环一中心、辐射乡镇村”规划，开通城乡线路，实现主干线15分钟一班，支线15至30分钟一班，80%农村居民出行一次乘车可直达城区，20%的农村居民一次换乘到达城区；根据曲阜市乡镇中小学撤并校安排，点对点开通助学公交专线10条，满足乡镇中小学学生上学、放学需求。

（3）完成及时性：分值11分，得分8.75分。

完成及时性主要包括运行站点按时到达率、日常运营支出及时性和工资发放及时性。详细得分情况如下：

运行站点按时到达率。通过查看2023年公交车辆发车记录，各线路运行车辆能够按照运行计划规定的首、末班时间完成发车、收车任务，其间各班次基本按照规定的发车间隔，遇极端天气或高峰时段影响，个别班次发车时间会临时调整。助学公交自2023年9月投入运行后，往返各乡镇定点、定时接送学生，根据学校授课时间按时抵达学校，保障学生通行安全。

日常运营支出及时性。曲阜市城乡客运有限公司日常运营支出主要包括充电场站电费、天然气燃料费、汽车维修保养费、车辆备品配件款、车辆保险等。经查看2023年运行记录，全年各线路运行正常，不存在因设备或车辆故障导致线路停运的情况，但在2022年7月因拖欠液化天然气款，中海油青岛交通新能源有限公司向法院申请强制执行，山东省曲阜市人民法院判决冻结、查封曲阜市城乡客运有限公司的现金197,458.35元或等值财产，扣1分。

工资发放及时性。通过查看曲阜市城乡客运有限公司工资发放的财务凭证及相关资料，评价组发现2023年2月、3月、10月、11月、12月工资未能于次月及时发放，经访谈得知，该情况是由于资金不足，为保障线路正常运行，优先支付车辆运行成本，待后续资金到位后及时补足该部分人员工资，扣1.25分。
4.项目效益情况

项目效益包括改善城乡居民出行方式等社会效益、满意度，标准分值25分，综合得分23.30分。具体情况见表7。

表7. 效益指标绩效评价得分表

	指标
	分值
	得分
	得分率

	改善城乡居民出行方式
	3
	3
	100.00%

	提高交通运输效率
	3
	3
	100.00%

	促进城乡经济发展
	3
	3
	100.00%

	减少环境污染
	3
	3
	100.00%

	节约能源
	3
	3
	100.00%

	满意度
	10
	8.3
	83.00%

	合计
	25
	23.3
	93.20%


（1）改善城乡居民出行方式：分值3分，得分3分。

曲阜市城乡客运有限公司开通城乡公交线路68条，其中城区17条，乡村33条，助学公交3条，定制公交10条，旅游线路5条，通车里程1271公里，覆盖城区及416个行政村，惠及群众60万人。

（2）提高交通运输效率：分值3分，得分3分。

城乡公交的运行是交通基础设施建设的重点项目，可以有效促进当地经济发展，随着城市建设进程的推进，公共交通网络的全方位覆盖使得城市基础设施建设日趋完善，缓解了交通紧张、出行不便的问题，提高交通运输效率，为城乡居民提供了安全、便捷、经济、高效的出行方式。

（3）促进城乡经济发展：分值3分，得分3分。

曲阜市城乡客运有限公司开通城乡公交线路68条，将村庄与医院、学校、景区、政务服务中心、商业街等重要节点连接起来，满足了沿线群众对日常出行的需求，也缩短了城乡空间距离，推动了城乡融合发展。

（4）减少环境污染：分值3分，得分3分。
曲阜市城乡客运有限公司共有公交车辆259辆，其中纯电动公交车204辆，新能源车辆占比100%。新能源车辆的投入，极大地减少了城市环境污染，节约燃油，减少二氧化碳排量，在节能环保方面取得了良好成效。

（5）节约能源：分值3分，得分3分。
新能源车辆具有零排放、无污染、低耗能、噪音小等特性，平均充电2小时，续航160公里，既保证了公交车绿色畅通又大幅度节约了成本。新能源电动公交车的投入使用，不仅促进公共交通事业健康持续发展，而且大幅度提高了百姓出行的满意度，

（6）满意度：分值10分，得分8.3分。

服务对象满意度主要采取向曲阜公交乘客发放调查问卷的方式进行考评。曲阜公交乘客调查问卷综合满意度为83.00%。具体结果分析详见附件4《一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目调查问卷分析报告》。

四、项目实施成效

（一）优化公共交通服务
根据“三环一中心、辐射乡镇村”规划，开通城乡线路，实现主干线15分钟一班，支线15至30分钟一班，80%农村居民出行一次乘车可直达城区，20%的农村居民一次换乘到达城区；加快推进公车公营，提高服务质量，全面整合改制客运线路，为广大群众提供更加便捷、高效的出行服务。
（二）票价有所降低
为了减轻群众负担，方便百姓乘坐公交车出行，曲阜市城乡客运有限公司按照市政府安排部署公交票价连年下降，2013年前城区公交票价执行1—3元，乡镇公交由7元降至5元，2015年7月以后又由5元降至3元，从2016年4月1日开始，在全省率先实施了城乡公交一元制票价政策，除60周岁以上老年人、残疾人、现役军人、退伍军人，持山东省无偿献血荣誉证，中华人民共和国烈士、因公牺牲军人、病故遗属优待证，中小学生等特殊群体可继续享受减免费政策外，自2011年开始，陆续为116所农村中小学校的4625名教师提供免费乘车服务。
（三）客运资源得到了一定程度的整合
“定线路，定班次，定时间，定票价，定站点”的运行模式的实行，扩大了客运的覆盖和服务范围，基本保证了群众能准时准点乘车，形成了较项目实施前更顺畅高效的客运新局面。
（四）信息化管理水平显著提升
全市259辆公交车辆上安装了GPS、视频监控系统。这有利于曲阜市城乡客运有限公司内部设立监控平台，加强对车辆运营管理。同时，专门设立了运营客车动态监控室，配备了4名监控人员，实行365天上班制度，对群众投诉的客运违法违章经营行为及时固定影像和视频证据，强化行业的监督管理水平。

五、发现的问题及原因分析

（一）一元票价、助学公交客运票价的补贴实施办法不完善
1.曲阜市城乡客运有限公司2023年预算成本根据曲阜市发展和改革局《成本监审报告》（曲发改成监〔2021〕1号）为依据，城区线路运营成本为3.06元/人次，乡镇公交线路运营成本为6.07元/人次，未综合考虑驾驶员工资、社保、车辆保险、维修及折旧费等相关物价上涨因素。
2.该补贴实施办法也未能充分考虑线路长度、发车班次不同所导致的运营成本差异，补贴政策的公平性和合理性难以得到有效体现。如：山区和冷线运行线路，乘坐人员较少，属于亏损线路，而部分旅游线路，则由于旅游旺季等原因，即使在扣除补贴后成本利润率均超过100%，却也能够和其他亏损线路一样，享受运营补贴。乘坐人员越少的线路，补贴越少，亏损越大；乘坐人员越多的线路，补贴越大，盈利越大，显然有失公平。
3.补贴政策存在套取漏洞。由于补贴对象被设定为乘坐人次而非线路，客运企业可以通过减少每辆车的运营班次的方法，在乘坐需求相对未减少的前提下，削减运营成本。补贴政策留下了一定的操作空间。
4.客运量数据统计存在偏差。由于补贴对象被设定为乘坐人次，而老年、退役军人、残疾人乘车只需出示相应证件，无需刷卡，这部分客运量只能大体估算，与实际数据存在偏差。

（二）员工管理制度执行不到位
曲阜市城乡客运有限公司未能按照薪酬管理规定对驾驶员加班支付多倍薪酬，未能按照员工管理规定中假期的相关内容安排驾驶员进行休假。驾驶员整体的工作强度偏大，存在较大的安全隐患。
（三）运营服务不够规范，安全事故风险不容忽视
1.由于城乡公交停靠站点和场站建设相对滞后，以及客运企业运营管理方面的原因，“招手即停”的现象仍然存在，这与“定站点”的服务标准要求还存在一定差距。2019年6月8日8时，孔祥芹乘坐裴洪萍驾驶曲阜市城乡客运有限公司的46路公交车行驶到曲阜市镇卫生院门口（该地点未设定无站牌），造成孔祥芹摔伤。2023年6月6日，山东省曲阜市人民法院出具民事判决书（〔2023〕鲁0881民初1635号），判决曲阜市城乡客运有限公司于判决书生效后十日内支付孔祥芹各项损失共计109,697.93元。
2.个别公交客运车辆报站系统发生故障，客运司机也未及时报站，这同服务标准要求还存在差距。
（四）公交运营监管有待完善
曲阜市交通运输局作为项目主管单位和资金拨付单位，未对该项目补助资金申请报告进行审核，未对该项目开展绩效自评和绩效监控工作，未能实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用，过于依赖客运企业的内部控制和其他方面的监管，未能有效履行审查确认职责。
（五）工资发放不及时
曲阜市城乡客运有限公司2023年2月、3月、10月、11月、12月工资未能于次月及时发放。

六、相关建议
（一）完善一元票价、助学公交客运票价补贴制度
将一元票价、助学公交客运票价的补贴对象由客运量调整为线路，并根据线路长度、运营班次和客流量等因素，建立差异化的补贴机制。同时，严格按照相关制度的规定，界定山区和冷线，并加大山区和冷线运营班次的监管和考核力度，确保山区和冷线客运的正常运营。
（二）依法保障司机的劳动权益
制定合理的工作休息制度，更科学、更合理地安排工作时间，切实提高一线公交驾驶员收入水平，确保公交驾驶员能够有保障地开车、有充足的时间休息、有充分的精力为广大乘客服务。
（三）建立奖罚并举的考核制度体系

在将车辆安全运营和服务质量作为重要考核内容的基础上，建立票价补贴发放和考核结果挂钩的监督考核机制，做到有奖有罚，奖罚并举，督促和引导客运企业提高安全运营和服务质量水平。
（四）完善监督管理制度
一方面，曲阜市交通运输局作为项目主管单位和资金拨付单位，需要建立监督管理机制，保障公交运营的规范操作，同时加强对项目补助资金的监督和管理，保证项目补助资金准确性和客观性。另一方面，需要在进一步完善内部控制制度的基础上，严格按照制度的流程，加强补助资金申报、审核、公示和拨付环节的管理，将关键环节的管理审核责任落实到人，确保内部控制制度得到严格执行。

（五）加强资金统筹能力

制定详细的预算管理计划，实施动态预算管理，增强资金监控，确保资金的流动性；促进业财融合，通过分析财务数据，结合业务需求，实时调整现金流收支计划，优先分配资金到关键领域，加强资金统筹能力，确保项目稳定运行。
七、附件

1．2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价指标体系

2．2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价得分表

3．2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目问题清单 

4．2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目调查问卷分析报告

5．2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目评价基本情况
附件1

2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释及评价要点
	评分规则

	名称
	分值
	名称
	分值
	名称
	分值
	
	

	决策
决策
	20
20
	项目立项
	4
	项目决策相符性
	2
	项目立项是否符合国家及地方相关政策、中长期发展规划等有关文件要求；项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度；对各部门提交的文件、材料是否符合相关要求进行评价。
	该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项申报条件与主管部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。项目文件、材料符合相关要求1分，否则不得分。

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	项目申请、设立的程序是否符合相关要求。
	该项分值2分。项目申请、设立的程序符合相关要求得2分。否则不得分。

	
	
	绩效目标
	8
	绩效目标合理性
	3
	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价；对绩效目标是否与民政局各部门职责密切相关进行评价；对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
	该项分值3分。项目所设定的绩效目标符合相关法律法规政策，得1分，否则酌情扣分；项目绩效目标与民政局各部门职责密切相关，得1分，否则酌情扣分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	5
	对绩效目标是否细化进行评价；对绩效目标是否量化进行评价；对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价。
	该项分值5分。项目绩效目标是否设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分；项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得2分，否则酌情扣分；项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分。

	
	
	资金投入
	8
	预算编制科学性
	6
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，市级补助资金依据是否充分；项目预算资金额度与年度目标是否相适应。
	该项分值6分。项目预算经过科学论证，并有明确的支付标准，得2分；市级补助资金依据充分，得2分；项目预算额度与年度目标一致，得2分，否则酌情扣分。

	
	
	
	
	资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据；项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应。
	该项分值2分。项目预算资金分配经过了细致测算，得1分，否则酌情扣分；项目预算资金分配与实际情况一致，得1分，否则酌情扣分。

	过程
过程
	20
20
	资金管理
	9
	资金到位情况
	4
	根据管理办法，分析财政补贴资金到位情况。
	该项分值4分。根据市交通局拨付补贴资金的到位情况酌情扣分。

	
	
	
	
	预算执行情况
	2
	项目预算资金是否按照计划执行预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分值2分，指标得分不超过2分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	3
	对资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价；对资金审批、支付手续，支付程序，支付进度是否规范进行评价。
	该项分值3分。支出依据不合规的，发现1处扣1分，发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分；审批、支付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。

	
	
	组织实施
	11
	管理制度健全性
	3
	对项目单位是否建立健全的财务与业务管理制度进行评价；对项目单位财务与业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价；资金的申请、审核、拨付、发放是否由统一的机构管理、责任界定是否清晰；
	该项分值3分。若项目单位具有完善财务制度和业务管理制度健全得1分，否则酌情扣分；若项目单位未制定完善财务制度和业务管理制度，则该三级指标得0分；若项目单位资金的申请、审核、拨付、发放由统一的机构管理且责任界定清晰得2分，否则酌情扣分。

	
	
	
	
	制度执行有效性
	8
	对项目实施是否严格执行并遵守相关法律法规和相关管理规定进行评价；对社区工作的考核是否合理，是否通过考核办法达到激励员工的目的；对项目档案资料是否齐全进行评价；对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价。
	该项分值8分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得2分，否则酌情扣分；对社区工作的考核合理，通过考核办法可以达到激励员工的目的，得3分；项目档案资料齐全，得1分，否则酌情扣分；项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

	产出
产出
	35
35
	产出数量
	12
	运行线路完成率
	3
	对车辆实际运行路线进行评价
	该项分值3分，按规划行车路线完成运营得3分；未完成，酌情扣分。

	
	
	
	
	充电站管理完成率
	3
	对充电场站日常维护管理情况进行评价
	该项分值3分，依据相关管理规定完成充电场站日常管理，确保设备安全、良好运行得3分；未完成，酌情扣分。

	
	
	
	
	车辆维保完成率
	3
	对运行车辆维修保养工作进行评价
	该项分值3分，按时完成车辆维修，定期进行巡检，得2.5分；未完成，酌情扣分。

	
	
	
	
	车辆卫生及乘车环境完成率
	3
	对运行车辆卫生环境进行评价
	该项分值3分，保持良好车内卫生环境，提高乘客舒适度，得2.5分；未完成，酌情扣分。

	
	
	产出质量
	12
	安全运行达标率
	4
	对车辆安全运行情况进行评价
	该项分值4分，视事故严重程度而定，每发生一起交通安全事故，扣0.2-0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	车辆班车正班率
	4
	车辆班车正班率=（2023年度计划运送乘客人次/实际运送乘客人次）*100%
	该项分值4分，指标分值=车辆班车正班率*4分。

	
	
	
	
	公交线路覆盖率
	4
	对城乡公交、助学公交线路覆盖范围进行评价
	该项分值3分，发现一处未通车乡镇扣0.5分，扣完为止。

	
	
	产出时效
	11
	运行站点按时到达率
	4
	对线路运行车辆发车、收车、站点停靠准时性进行评价
	该项分值4分，每发现一处不合格，扣0.5分，扣完为止。

	
	
	
	
	日常运营支出及时率
	4
	根据年初运行计划，对相关运营支出进行评价
	该项分值4分，项目金额支出及时，维持项目良好运行，无大额资金冗余，得4分；未完成，酌情扣分。

	
	
	
	
	工资发放及时率
	3
	工资发放及时率=及时发放工资月份/12×100%
	该项分值3分。指标分值=到位及时率*指标满分值3分，指标得分不超过3分。

	效益
	25
	项目效益
	15
	改善城乡居民出行方式（3分）
	3
	通过提供安全、便捷、经济、高效的出行服务，保障群众安全出行
	该项分值3分，指标得分不超过3分。其他情况酌情扣分。

	
	
	
	
	提高交通运输效率‌（3分）
	3
	优化交通运输网络，减少交通拥堵，提高运输效率
	该项分值3分，指标得分不超过3分。其他情况酌情扣分。

	
	
	
	
	促进城乡经济发展（3分）
	3
	通过提供便捷的公共交通服务，促进城乡之间的经济交流和人员往来，有助于推动当地经济的发展和繁荣
	该项分值3分，指标得分不超过3分。其他情况酌情扣分。

	
	
	
	
	减少环境污染‌（3分）
	3
	减少汽车尾气排放，减少道路噪音污染，改善空气质量，保护环境，为居民提供更加健康的生活环境
	该项分值3分，指标得分不超过3分。其他情况酌情扣分。

	
	
	
	
	节约能源（3分）
	3
	提高交通工具利用率，提高新能源车辆占比，节约能源资源的供应和消耗
	该项分值3分，指标得分不超过3分。其他情况酌情扣分。

	
	
	
	10
	服务对象满意度
	10
	乘客满意度
	该项分值10分，指标分值=非常满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。


附件2

2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价得分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	得分
	得分率
	评分依据
	依据来源

	名称
	分值
	名称
	分值
	名称
	分值
	
	
	
	

	决策
	20
	项目立项
	4
	项目决策相符性
	2
	2
	100.00%
	立项办法或通知列明的具体条款
	《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号文）第23条，《山东省道路运输》第二十条规定

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	2
	100.00%
	
	

	
	
	绩效目标
	8
	绩效目标合理性
	3
	3
	100.00%
	项目目标和内容有关法律法规要求项目实施单位职责
	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标、法律法规、单位性质

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	5
	3
	60.00%
	项目目标和内容预算批复数
	绩效目标申报表、相关法律法规

	
	
	资金投入
	8
	预算编制科学性
	6
	4
	66.67%
	　
	曲阜市城乡客运有限公司2023年度公交预算的情况说明

	
	
	
	
	资金分配合理性
	2
	1
	50.00%
	预算编制标准、年度绩效目标、资金分配测算表
	绩效目标申报表

	过程
过程
	20
20
	资金管理
	9
	资金到位情况
	4
	4
	100.00%
	资金到位数、预算资金、资金到位时间、预算资金到位时间
	国库集中支付凭证、记账凭证

	
	
	
	
	预算执行情况
	2
	2
	100.00%
	实际支出资金金额、实际到位资金金额
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	
	
	资金使用合规性
	3
	3
	100.00%
	资金使用、支出的规范性和合规性、拨付流程
	记账凭证

	
	
	组织实施
	11
	管理制度健全性
	3
	2
	66.67%
	业务管理制度、财务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定；项目单位管理制度
	国家法律、法规、政策与该业务有关的规定

	
	
	
	
	制度执行有效性
	8
	6
	75.00%
	管理制度、日常执行情况；社区工作者考核办法；项目档案文档、档案目录、存档资料；社区人员安排情况、运转情况
	项目档案资料

	产出
产出
	35
35
	产出数量
	12
	运行线路完成率
	3
	3
	100.00%
	各项档案记录、会议纪要
	　

	
	
	
	
	充电站管理完成率
	3
	3
	100.00%
	
	　

	
	
	
	
	车辆维保完成率
	3
	3
	100.00%
	
	　

	
	
	
	
	车辆卫生及乘车环境完成率
	3
	3
	100.00%
	
	相关政策、项目档案资料

	
	
	产出质量
	12
	安全运行达标率
	4
	3
	75.00%
	车辆维保统计表
	考核相关管理办法、项目档案资料

	
	
	
	
	车辆班车正班率
	4
	4
	100.00%
	访谈
	　

	
	
	
	
	公交线路覆盖率
	4
	4
	100.00%
	公交路线图
	公交路线图

	
	
	产出时效
	11
	运行站点按时到达率
	4
	4
	100.00%
	实地查看
	　

	
	
	
	
	日常运营支出及时率
	4
	3
	75.00%
	相关支出凭证及附件
	相关支出凭证及附件

	
	
	
	
	工资发放及时率
	3
	1.75
	58.33%
	项目档案资料、实际发放时间
	项目档案资料、实际发放时间

	效益
	25
	项目效益
	15
	改善城乡居民出行方式（3分）
	3
	3
	100.00%
	项目实施情况、调研情况
	相关政策、项目档案资料

	
	
	
	
	提高交通运输效率‌（3分）
	3
	3
	100.00%
	
	相关政策、项目档案资料

	
	
	
	
	促进城乡经济发展（3分）
	3
	3
	100.00%
	
	相关政策、项目档案资料

	
	
	
	
	减少环境污染‌（3分）
	3
	3
	100.00%
	
	相关政策、项目档案资料

	
	
	
	
	节约能源（3分）
	3
	3
	100.00%
	
	相关政策、项目档案资料

	
	
	
	10
	服务对象满意度
	10
	8.3
	83.00%
	项目实施情况、服务对象意见、建议
	问卷调查、电话访问


附件3
2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目问题清单
	问题分类
	序号
	项目责任单位
	问题描述

	决策
	1
	曲阜市城乡客运有限公司
	一元票价、助学公交客运票价的补贴实施办法不完善

	过程
	1
	曲阜市城乡客运有限公司
	司机实际工作时间超过了法定工作时间

	
	2
	曲阜市交通运输局
	公交运营监管有待完善

	产出
	1
	曲阜市城乡客运有限公司
	运营服务不够规范，安全事故风险不容忽视

	
	2
	曲阜市城乡客运有限公司
	工资发放不及时


附件4

2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价社会满意度调查

分析报告
一、调查背景

财政支出使用绩效是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措。为了切实做好2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价工作，绩效评价小组现展开问卷调查。

二、调查问卷内容

（一）调查对象基本信息

曲阜市一元公交线路乘客和助学公交乘客。

（二）调查对象基本问题

（1）您对曲阜市公交线路整体规划是否满意？

（2）您对曲阜市公交线路停靠站点设置是否满意？

（3）您对曲阜市公交车辆候车时间是否满意？

（4）您对曲阜市公交整洁服务是否满意？

（5）您对曲阜市公交乘坐舒适度是否满意？

（6）您对曲阜市公交的换乘便捷程度是否满意？

（7）您对曲阜市公交的准时性是否满意？

三、调查方式及计划

项目绩效评价小组以网络发放问卷的形式对2023年一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目的实施效果进行调查，并进行现场进点调研，了解项目实施过程，询问项目实施情况和项目实施效果，以评价项目的实施效果。

四、问卷的发放和回收

网络发放和回收。

五、调查结果分析

（一）问卷调查结果分析

调查问卷的详细调查结果如下：

表1.调查问卷详细调查结果

	问题编号
	非常满意
	基本满意
	不满意
	合计

	题目1
	81%
	18%
	1%
	100.00%

	题目2
	86%
	12%
	2%
	100.00%

	题目3
	78%
	18%
	4%
	100.00%

	题目4
	88%
	11%
	1%
	100.00%

	题目5
	83%
	16%
	1%
	100.00%

	题目6
	84%
	14%
	2%
	100.00%

	题目7
	81%
	13%
	6%
	100.00%


调查问卷的调查结果显示，83%的受访者表示对2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目感觉非常满意；14.57%的受访者表示对2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目感觉基本满意；2.43%的受访者表示对2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目感觉不满意。

（二）调查结论

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目以曲阜市城乡客运有限公司为载体，坚持以“服务人民，奉献社会”为宗旨，努力把曲阜公交建设成为与城市发展同步、绿色环保、技术领先、服务优良、管理科学、效益突出、乘客满意的现代化公交企业。

附件：调查问卷（样表）

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目

绩效评价满意度调查问卷

您好！

财政支出使用绩效是曲阜市政府为了提高专项资金管理水平和使用效率，推动服务型政府建设的一项重要举措。为了切实做好2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价工作，我们绩效评价小组现展开问卷调查。欢迎您填写本调查问卷。

2023年度一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价小组

请问：

1. 您对曲阜市公交线路整体规划是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

2. 您对曲阜市公交线路停靠站点设置是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

3. 您对曲阜市公交车辆候车时间是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

4. 您对曲阜市公交整洁服务是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

5. 您对曲阜市公交乘坐舒适度是否满意

□非常满意    □基本满意    □不满意

6. 您对曲阜市公交的换乘便捷程度是否满意

□非常满意    □基本满意    □不满意

7.您对曲阜市公交的准时性是否满意？

□非常满意    □基本满意    □不满意

附件5：

一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目

评价基本情况

一、评价依据
1.相关政策、规章、文件制度


（1）《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号文）；

（2）《山东省道路运输条例》;

（3）《关于明确公交票价及IC卡票价的通知》（曲发改〔2021〕50号文）；
（4）市政府关于教育资源整合工作会议精神（曲政纪〔2023〕29号文）；
（5）曲阜市发改局成本监审报告（曲发改成监〔2021〕1号）；
2.资金管理相关文件制度

（1）《曲阜市民政局财务管理办法》；

（2）《曲阜市城乡最低生活保障资金管理办法》（曲民字〔2022〕17号）。

3.绩效评价相关文件制度

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（5）《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》 （鲁财绩〔2021〕1号）；

（6）曲阜市财政局关于印发《曲阜市市级项目支出绩效自评工作规程》和《曲阜市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（曲财绩〔2022〕6号）；
（7）曲阜市财政局关于印发《关于开展2023年度预算项目和部门整体支出财政重点评价工作的通知》（曲财绩〔2024〕4号）。
二、评价人员组成

为了更好完成2023年度曲阜市一元票价、助学公交城乡客运公司运营费项目绩效评价工作，拟选派优秀、具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目经理，抽调协调能力强和具备相关绩效评价业务经验的执业人员作为项目助理组成绩效评价工作小组，绩效评价项目小组成员名单及分工见下表：

绩效评价项目小组成员名单及分工表

	姓名
	绩效评价项目小组职务
	资格/职称
	职责分工

	张西锋
	总顾问
	注册会计师
	对整个项目进行全过程指导。

	卞靖
	项目负责人
	注册会计师
	制定重点项目绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系，实施书面及现场审核，撰写报告。

	解蒙蒙
	项目助理
	注册会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。

	赵梦珂
	项目助理
	注册会计师
	搜集项目投入、过程、产出和效果的相关资料，并进行整体分类，辅助项目经理进行单位评价工作，实施现场评价。











PAGE  
- 3 -


