附件2

省级和美乡村项目建设表

| 序号 | 工程项目名称 | 建设内容 | 开工时间 | 完成时间 | 投资额（万元） | 工程项目资金来源（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 村级 | 镇级 | 县级 | 市级 | 省级 |  |  |
| 1 | 2024年北元疃村省级和美乡村示范村建设项目 | 村内胡同道路提升：对村内13条南北胡同，1条东西胡同，1条老庙路共计23264平方米，进行铺设沥青路面。 | 2025.1 | 2025.6 | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |